**Retroalimentación del 1er Sprint**

1.- Qué debemos empezar a hacer:

* Contemplar y dar seguimiento a todas las opiniones en el chat del equipo.
* Darle prioridad a las tareas del sprint.
* Ser más objetivos
* Repartir las tareas en partes iguales. ­­

2.- Qué hicimos bien:

1. Se entregó lo solicitado en el sprint en tiempo y forma
2. Cada integrante cumplió con su tarea

3.- Qué hicimos mal:

* Mejorar las dailys meeting scrum
* Ampliar el tiempo de las ceremonias scrum

4.- Qué debemos dejar de hacer:

* Procastinar
* Ser un equipo ambiguo

5.- Continuar haciendo:

* Opinar más
* Aumentar el seguimiento de las actividades realizadas.